|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Сроки** | **Требования** |
| **1** | 24-25.09.14 | Постановка целей. |
| **2** | 26-27.09.14 | Выявление и описание требований |
| **3** | 28-29.09.14 | Постановка задач на проектирование. |
| **4** | 30-1.10.14 | Выбор CASE-средств для проектирования системы |
| **5** | 30-1.10.14 | Выбор ПО для реализации проекта. (БД, среда программирования) |
| **6** | 1-2.10.14 | Проектирование ИС |
| **7** | 3-4.10.14 | Создание таблицы «Сущность-связь» |
| **8** | 4-5.10.14 | Формирования физической модели данных |
| **9** | 5-6.10.14 | Изучить вопрос подключения выбранной БД к системе |
| **10** | 5-7.10.14 | Проектирование интерфейса системы. |
| **11** | 8-9.10.14 | Создание интерфейса системы |
| **12** | 10-30.10.14 | Реализация (кодирование) |
| **13** | 31-1.11.14 | Тестирование |